## Slide 1
2026年上半年
工作汇报
冷热板坯集批排产模型技术开发
汇报人：李涵彬
2026年1月 – 6月 | W1–W27 | 约126个工作日

## Slide 2
汇报目录
01
上半年工作概述
整体定位、双季度主线与关键数据
02
第一季度（1-3月）工作进展
工具链体系化建设与配置管理
03
第二季度（4-6月）工作进展
粗轧排程从零到一 + 评分体系落地
04
个人成长与下阶段计划
五项能力成长总结 + Q3 工作规划

## Slide 3
上半年工作概述
2026年上半年是冷热板坯集批排产模型从"工具链建设"到"产品化落地"的关键半年。一季度聚焦结果分析工具矩阵完善与配置管理体系建立，为后续开发提供工具支撑；二季度完成粗轧规则排程从零到一的架构设计与上线、BFS到贪心算法的全面迁移、评分体系的建立与落地，实现了排产质量从"能排"到"排得好"的跨越。两个季度产出覆盖了从工具链到核心算法的完整产品闭环。
Q1 2026（1-3月）
工具链体系化建设
结果分析看板工具规则检查重写
配置文件管理与多模式调用
主轧材轧厚分析模块开发
过渡材/可利用材标记逻辑修复
Q2 2026（4-6月）
产品化落地与质量跃升
粗轧规则排程从需求到上线
BFS→贪心算法四大模块迁移
评分体系上线（能排→排得好）
可利用材+规格集中+策略E落地

## Slide 4
Q1 · 阶段一
1-2月 · 结果分析工具与配置管理
结果分析工具矩阵
结果对比看板规则检查模块重写
修复混杂检查 Bug，运行正常
人工/算法计划对比与导出功能
Markdown 格式分析报告导出
数据仪表板功能模块开发
算法调用与配置管理
四种算法调用模式（含可利用材二次调用）
配置文件分离管理与中文注释
新旧配置文件同时展示功能
使用本地数据运行算法功能
人工计划新辊期号转存功能
Bug 修复与数据治理
数据字段缺失统一处理
计划时间更新防止主键冲突
算法标记"模型名称"字段逻辑调整
过渡材标记错误修复与后处理
多进程冲突异常排查与修复

## Slide 5
Q1 · 阶段二
3月 · 轧厚分析与排程分支增强
主轧材轧厚分析模块
算法排程及结果分析工具增加主轧材轧厚分析模块，支持三种配置文件选择分支，为后续规格集中优化提供数据基础。
配置文件分支管理增强
结果分析工具配置文件管理 Bug 修复——解决默认配置错误引用最新版本配置的问题，增加新旧配置文件同时展示功能。本地算法测试增加创建人后缀标识。
排程分支策略扩展
排程分支增加断点宽松分支，扩展排程策略可选范围，为后续多策略并行交付打下基础。
过渡边临时降级处理
多阶段调度中临时关闭过渡边功能，为后续粗轧规则排程的架构设计让路，体现了渐进式重构的工程思路。

## Slide 6
Q2 · 阶段一
4月 · 数据基础设施与架构设计
数据基础设施现代化
存储层 Excel → CSV 迁移
日志系统重构，多类别日志文件
数据过滤优化，减少DataFrame拷贝
建立"优化-验证-回溯"安全工作流
粗轧规则排程架构设计
需求分析→模块划分→接口定义完整设计链
调度器/规则引擎/结果构建器三大模块
核心数据结构：排程计划、板坯单元、规则约束
骨架代码搭建，明确模块边界
稳定性保障与上线准备
修复 datetime/string 类型不一致 Bug
批量测试暴露并修复空数据等边界问题
编制上线 Checklist，代码整理归档
五一后生产上线准备就绪

## Slide 7
Q2 · 阶段二
5月 · 算法升级与评分体系
BFS→贪心算法全模块迁移
物料邻接算法 BFS→贪心
主闸段连接算法迁移
主轧段物料邻接过渡迁移
过渡段+窗口约束+最小数量限制
算法耗时大幅降低，适应实时性要求
评分体系从零到集成
设计评分架构与公式（主轧段+离散）
评分模块编码→排程系统集成
提前完成结果分析工具对接
"能排"→"排得好"里程碑达成
现场部署与问题响应
烫辊段物料统计代码上线
修复辊期数量不一致问题
修复手动调度遗留同步 Bug
完成设计文档/双语README/配置文档

## Slide 8
Q2 · 阶段三
6月 · 功能深化与工程治理
评分体系正式上线
修复遗留 Bug，生产部署稳定运行。增加评分参数配置功能，开发算法离线测试模块。响应用户现场案例调测。
可利用材模块全流程交付
从 case 分析→方案设计→开发→上线试运行→问题修复的完整闭环。根因分析修复 b 规则违反问题。
规格集中与跨团队对齐
与用户讨论确定厚度规格集中方案并编码落地。参与供应链/排程算法对齐会议。
配置治理与策略E
版本分支开关集中至配置文件第0节，6项交付策略明确优先级。策略E落地：惩罚矩阵+贪心算法+原生数据过滤器。
算法修复与优化
修复温度惩罚计算错误、桥接逻辑问题、数据库 NaT 写入等底层缺陷。重构粗轧规则排程配置结构。
批量工具与调试能力
批量粗排重算工具、批量导出性能优化、过渡段验证控制、Git-SVN 差异同步工具等配套工具链完善。

## Slide 9
个人成长总结
01
端到端产品交付能力
从需求分析到生产上线，完整经历粗轧排程和评分体系两个大型模块的全生命周期，具备将模糊需求转化为上线功能的独立能力。
02
算法设计与工程化思维
BFS→贪心迁移深化了对"解质量 vs 计算效率"工程权衡的理解。面向实际约束做算法决策，比单纯追求理论最优解更为务实。
03
工具链构建与质量意识
从结果分析工具矩阵到算法离线测试模块，持续构建支撑算法迭代的工具链。批量测试作为质量闸门，"优化-验证-回溯"闭环贯穿始终。
04
生产问题响应与用户协作
独立排查用户现场问题，从现象反推根因。与用户直接讨论业务规则，将模糊的领域需求转化为可实现的算法逻辑。
05
技术债管理与工程治理
在功能开发高压下不忘偿还技术债——配置集中管理、版本分支体系化、交付策略明确化，为长期可维护性打下基础。

## Slide 10
下阶段工作计划（Q3 2026）
核心目标：多策略并行交付 + 排程质量闭环优化 + 知识体系固化
优先级 | 工作项 | 目标
P0 | 策略E排程功能集成测试与调优 | 惩罚矩阵+贪心策略稳定上线
P0 | 6项交付策略分支逐个验证 | 策略开关独立可控、灵活切换
P1 | 基于评分结果反向优化排程参数 | 评分数据形成参数优化闭环
P1 | 原生数据过滤器性能对比评估 | 量化过滤效果、决定推广范围
P2 | 算法测试模块完善 | 离线测试能力持续建设
P2 | 未排出结果优化 + 全流程文档体系 | 系统性方案 + 知识固化

## Slide 11
Q3 季度节奏预期
1
7月
策略E调优上线
交付策略分支验证
原生过滤器性能评估
2
8月
评分反馈闭环
参数反向优化
未排出case优化方案
3
9月
算法测试模块完善
全流程文档体系收尾
Q3总结与Q4规划

## Slide 12
谢谢
冷热板坯集批排产模型技术开发
李涵彬 | 2026年7月