## Slide 1
2026年第二季度
工作汇报
冷热板坯集批排产模型技术开发
汇报人：李涵彬
2026年4月 – 6月 | W14–W27 | 63个工作日

## Slide 2
汇报目录
01
个人工作概述
季度整体定位与关键数据
02
工作进展与个人成长
三阶段详细进展 + 五项成长总结
03
下季度工作计划
Q3核心目标、重点任务与节奏规划

## Slide 3
个人工作概述
二季度是冷热板坯集批排产模型从“能用”走向“好用”的关键阶段。本季度完成了粗轧规则排程从零到一的架构设计与上线，推动了核心排程算法从 BFS 到贪心策略的全面迁移，建立了评分体系使排产质量可量化、可优化，并持续响应现场需求完成多个功能模块交付。季度末完成配置治理与交付策略体系化，为 Q3 多策略并行迭代打下工程基础。
4月 · 基础建设
数据基础设施
架构设计
5月 · 算法升级
BFS→贪心迁移
评分体系开发
6月 · 功能深化
生产成熟
工程治理

## Slide 4
第一阶段
4月 · 基础建设与架构设计
数据基础设施现代化
W14-W15
存储层 Excel → CSV 迁移
日志系统重构，多类别日志文件
数据过滤优化，减少DataFrame拷贝
建立"优化-验证-回溯"安全工作流
粗轧规则排程架构设计
W16-W17
需求分析→模块划分→接口定义完整设计链
调度器 / 规则引擎 / 结果构建器三大模块
核心数据结构：排程计划、板坯单元、规则约束
骨架代码搭建，明确模块边界
稳定性保障与上线准备
W18
修复 datetime/string 类型不一致 Bug
批量测试暴露并修复空数据等边界问题
编制上线 Checklist，代码整理归档
五一后生产上线准备就绪

## Slide 5
第二阶段
5月 · 算法升级与评分体系
BFS → 贪心算法全模块迁移
W20-W21
物料邻接算法 BFS→贪心
主闸段连接算法迁移
主轧段物料邻接过渡迁移
过渡段+窗口约束+最小数量限制
算法耗时大幅降低，适应实时性要求
评分体系从零到集成
W21-W22
设计评分架构与公式（主轧段+离散）
评分模块编码→排程系统集成
提前完成结果分析工具对接
"能排" → "排得好"里程碑达成
现场部署与问题响应
W19-W20
烫辊段物料统计代码上线
修复辊期数量不一致问题
修复手动调度遗留同步 Bug
完成设计文档/双语README/配置文档

## Slide 6
第三阶段
6月 · 功能深化与工程治理
评分体系正式上线
修复遗留 Bug，生产部署稳定运行。增加评分参数配置功能，开发算法离线测试模块。响应用户现场案例调测。
可利用材模块全流程交付
从 case 分析→方案设计→开发→上线试运行→问题修复的完整闭环。同步完成过渡段校验、批量重算工具等。
规格集中与跨团队对齐
与用户讨论确定厚度规格集中方案并编码落地。参与供应链/排程算法对齐会议。
配置治理
版本分支开关集中至配置文件第0节，结束配置混乱。明确 6 项交付策略并标注优先级。
策略E 排程功能落地
惩罚矩阵 + 阶段1贪心算法实现。原生数据过滤器。修复温度惩罚计算、桥接逻辑、NaT写入等底层缺陷。

## Slide 7
个人成长总结
01
端到端交付能力
从需求分析到生产上线，完整经历粗轧排程和评分体系两个大型模块的全生命周期，具备将模糊需求转化为上线功能的独立能力。
02
算法工程化思维
BFS→贪心迁移深化了对"解质量 vs 计算效率"工程权衡的理解。面向实际约束做算法决策，比单纯追求理论最优解更为务实。
03
质量意识与工程纪律
批量测试作为质量闸门贯穿全季度；"优化-验证-回溯"闭环；文档与代码同步更新，降低协作摩擦。
04
生产问题响应与用户协作
独立排查用户现场问题，从现象反推根因。与用户直接讨论业务规则，将模糊的领域需求转化为可实现的算法逻辑。
05
技术债管理意识
季度末主动推动配置治理与交付策略体系化，在功能开发高压下不忘工程债务偿还，为多策略并行迭代打下基础。

## Slide 8
下季度工作计划
Q3 核心目标：多策略并行交付 + 排程质量闭环优化
优先级 | 工作项 | 目标 | 预期产出
P0 | 策略E 排程功能集成测试与调优 | 确保惩罚矩阵+贪心策略稳定可用 | 策略E 上线运行
P0 | 6 项交付策略分支逐个验证 | 各策略开关独立可控、灵活切换 | 交付策略矩阵落地
P1 | 原生数据过滤器性能对比评估 | 量化过滤优化效果，决定推广范围 | 性能对比报告
P1 | 基于评分结果反向优化排程参数 | 利用Q2评分数据形成参数优化闭环 | 参数调优方案与效果验证
P2 | 算法测试模块完善 | 持续建设离线测试能力 | 测试模块功能扩展
P2 | 未排出结果优化 + 文档体系完善 | 系统性分析与方案设计 | 未排出case方案 + 完整文档

## Slide 9
Q3 季度节奏预期
1
7月
策略E 调优上线
交付策略分支验证
原生过滤器性能评估
2
8月
评分反馈闭环
参数反向优化
未排出 case 优化方案
3
9月
算法测试模块完善
全流程文档体系收尾
Q3 总结与 Q4 规划

## Slide 10
谢谢
冷热板坯集批排产模型技术开发
李涵彬 | 2026年7月